I Z V J E Š Ć E

o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu

1.UVOD

Gradsko vijeće Grada Rijeke na sjednici održanoj 19. prosinca 2019. godine, donijelo je Program održavanja komunalne infrastrukture u 2020. godini („Službene novine Grada Rijeke“ broj 23/19) – u daljnjem tekstu: Program, a 14. srpnja 2020. godine Izmjene Programa („Službene novine Grada Rijeke“ broj 11/20) i 19. prosinca 2020. godine Izmjene Programa ("Službene novine Grada Rijeke" broj 17/20).

Nakon donesenih Drugih izmjena i dopuna Proračuna Grada Rijeke za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu, iskazana je potreba za preraspodjelom sredstava te su u skladu s člankom 44. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2020. godinu ("Službene novine Grada Rijeke" broj 23/19, 11/20 i 17/20) izmijenjeni planski iznosi pojedinih stavki rashoda. Izvršena preraspodjela sredstava vidljiva je i u Izvješću o ostvarenju Programa za 2020. godinu, u koloni „Tekući Program za 2020. god.“ u kojoj su prikazani rashodi planirani Izmjenama Programa za 2020. godinu s uključenim naknadno izvršenim preraspodjelama.

Odredbom članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18 i 32/20) utvrđene su komunalne djelatnosti kojima se osigurava održavanje komunalne infrastrukture dok su odredbom članka 24. Zakona utvrđene komunalne djelatnosti kojima se pojedinačnim korisnicima pružaju usluge nužne za svakodnevni život i rad na području jedinice lokalne samouprave (u daljnjem tekstu: uslužne komunalne djelatnosti).

Odredbom članka 26. Zakona utvrđeno je pod kojim uvjetima predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave može odlukom odrediti i drugu djelatnost koja se smatra komunalnom djelatnosti:

- ako se takvom djelatnošću kontinuirano zadovoljavaju potrebe od životnog značenja za    stanovništvo na području jedinice lokalne samouprave,

- ako po svom sadržaju i značenju djelatnost predstavlja nezamjenjiv uvjet života i rada u naselju,

- ako je pretežno uslužnog karaktera i

- ako se obavlja prema načelima komunalnog gospodarstva.

Program održavanja komunalne infrastrukture u 2020. godini obuhvaća obavljanje slijedećih djelatnosti:

- Održavanje čistoće javnih površina (obuhvaća pranje i pometanje javnih površina, čišćenje pothodnika, linijskog zelenila, Korza po posebnom programu, dječjih igrališta, održavanje čistoće plaža, nabavku i postavu košarica za otpad) te sanaciju divljih deponija,

- Održavanje javnih zelenih površina koje podrazumijeva održavanje zelenih površina i dječjih igrališta,

- Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima koja obuhvaća održavanja pothodnika i dizala,  plaža, okoliša objekata u vlasništvu Grada te ostalih javnih površina,

- Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene, koje uključuje održavanje javnih sanitarnih čvorova, javnih satova, autobusnih čekaonica, postavu i održavanje ploča s imenima naselja, ulica, kućnih brojeva, oznaka Grada i sl., održavanje javnih fontana i ostale urbane opreme

- Održavanje nerazvrstanih cesta koje obuhvaća održavanje nerazvrstanih cesta i održavanje slivnika,

- Održavanje javne rasvjete koja obuhvaća utrošak električne energije za javnu rasvjetu te održavanje instalacija javne rasvjete,

- Održavanje groblja koje obuhvaća održavanje staza, zelenih površina i biljnog materijala, sanaciju zidova i stubišta, održavanje židovskog groblja na Kozali te održavanje grobova Aleje hrvatskih branitelja poginulih u Domovinskom ratu na Centralnom gradskom groblju Drenova, boraca antifašističke borbe iz Drugog svjetskog rata na groblju Kozala i Oltar križa na groblju Trsat,

- Provođenje mjera obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije koje obuhvaća poslove  preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području grada te stručni nadzor nad provedbom mjera DDD-a kojeg temeljem Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti provodi Nastavni zavod za javno zdravstvo,

- Sakupljanje napuštenih i izgubljenih životinja te njihovo zbrinjavanje i  usluge higijeničarske službe koje obuhvaća poslove sakupljanja lešina uginulih životinja s javnih površina, hvatanje, izolaciju i držanje životinja te udomljavanje pasa i mačaka lutalica,

- Čišćenje mora koje obuhvaća čišćenje mora i obalnog riječkog akvatorija tijekom kupališne sezone.

Potrebna sredstva za realizaciju Programa utvrđena su u iznosu od 72.379.500,00 kn. Planirani izvori financiranja su sredstva komunalne naknade u iznosu od 59.483.300,00 kn, naknade za uporabu javnih cesta koja se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila i naknade za financiranje građenja i održavanje javnih cesta u iznosu od 5.716.000,00 kn, prihoda od refundacija šteta u iznosu od 140.000,00 kn, prihoda po posebnim ugovorima u iznosu od 1.218.000,00 kn, prihoda od naknada za poslove naplate naknade za uređenje voda u iznosu od 2.400.000,00 kn, pomoći temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu od 2.550.000,00 kn, kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna u iznosu od 162.200,00 kn, pomoći proračunu iz drugih proračuna u iznosu od 180.000,00 kn i 530.000,00 kn kapitalnih donacija

Od planiranih 72.379.500,00 kn do zaključno sa 31. prosinca 2020. utrošeno je 71.024.231,48 kn ili 98,1%, a koja su sredstva osigurana iz komunalne naknade u iznosu od 58.367.555,18 kn, naknade za uporabu javnih cesta koja se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila i naknade za financiranje građenje i održavanje javnih cesta u iznosu od 5.759.128,92 kn, prihoda od refundacija šteta u iznosu od 143.493,50 kn, prihoda po posebnim ugovorima u iznosu od 1.160.347,99 kn, prihoda od naknada za poslove naplate naknade za uređenje voda u iznosu od 2.314.170,52 kn, pomoći temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu od 2.407.897,12 kn, kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna u iznosu od 162.200,00 kn, pomoći proračunu iz drugih proračuna u iznosu od 180.000,00 kn i 529.438,25 kn kapitalnih donacija.

U nastavku slijedi kratak opis izvedenih radova održavanja komunalne infrastrukture i utrošenih sredstava.

2. REALIZACIJA PROGRAMA

2.1. Financijski pokazatelji

Tablica 1. Utrošena sredstva za Program održavanja komunalne infrastrukture

| R.br. | O P I S | Izvorni Program za 2020.god. | Tekući Program za 2020.god. | Izvršenje 1 – 12/2020. | Indeks 5/4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA | 6.156.000 | 6.156.000 | 6.110.181,72 | 99,3 |
| 1.1. | Čišćenje javnih površina | 5.473.000 | 5.473.000 | 5.427.791,67 | 99,2 |
| 1.2. | Sanacija divljih deponija | 683.000 | 683.000 | 682.390,05 | 99,9 |
| 2. | ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA | 14.487.000 | 14.087.000 | 13.984.743,59 | 99,3 |
| 3. | ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA | 8.341.500 | 8.341.500 | 8.210.491,82 | 98,4 |
| 3.1. | Održavanje pothodnika i dizala | 528.500 | 528.500 | 483.716,66 | 91,5 |
| 3.2. | Održavanje plaža | 616.000 | 616.000 | 577.833,95 | 93,8 |
| 3.3. | Održavanje okoliša objekata u vlasništvu Grada | 265.000 | 265.000 | 233.880,37 | 88,3 |
| 3.4. | Održavanje ostalih javnih površina (pješačke površine, stubišta, most Hrvatskih branitelja) | 6.932.000 | 6.932.000 | 6.915.060,84 | 99,8 |
| 4. | ODRŽAVANJE GRAĐEVINA, UREĐAJA I PREDMETA JAVNE NAMJENE | 3.903.500 | 3.847.500 | 3.502.093,91 | 91,0 |
| 4.1. | Održavanje javnih sanitarnih čvorova | 1.094.500 | 1.094.500 | 1.039.093,97 | 94,9 |
| 4.2. | Održavanje javnih satova | 302.000 | 302.000 | 296.934,30 | 98,3 |
| 4.3. | Održavanje autobusnih čekaonica | 362.000 | 362.000 | 300.410,34 | 83,0 |
| 4.4. | Postava i održavanje ploča s nazivom ulica, kućnih brojeva, oznaka Grada i slično | 31.000 | 31.000 | 19.642,45 | 63,4 |
| 4.5. | Održavanje javnih fontana | 1.307.000 | 1.251.000 | 1.153.556,43 | 92,2 |
| 4.6. | Održavanje ostale urbane opreme | 807.000 | 807.000 | 692.456,42 | 85,8 |
| 5. | ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA | 23.445.000 | 23.822.000 | 23.125.249,18 | 97,1 |
| 6. | ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE | 9.288.000 | 9.467.000 | 9.459.217,53 | 99,9 |
| 7. | ODRŽAVANJE GROBLJA | 2.040.500 | 2.040.500 | 2.024.908,35 | 99,2 |
| 8. | PROVOĐENJE MJERA OBVEZNE PREVENTIVNE DEZINFEKCIJE, DEZINSEKCIJE I DERATIZACIJE NA PODRUČJU GRADA RIJEKE | 3.180.000 | 3.110.000 | 3.100.223,38 | 99,7 |
| 9. | SAKUPLJANJE NAPUŠTENIH I IZGUBLJENIH ŽIVOTINJA TE NJIHOVO ZBRINJAVANJE I USLUGE HIGIJENIČARSKE SLUŽBE | 922.000 | 922.000 | 921.787,00 | 99,9 |
| 10. | ČIŠĆENJE MORA | 586.000 | 586.000 | 585.335,00 | 99,9 |
|  | SVEUKUPNO: | 72.349.500 | 72.379.500 | 71.024.231,48 | 98,1 |

2.2.Realizacija planiranih radova

- ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA

Djelatnost po svom opsegu obuhvaća poslove čišćenja javnih površina i sanaciju divljih deponija za što je u 2020. godini planirano 6.156.000 kn, a utrošeno 6.110.181,72 kn što predstavlja 99,3% planiranih sredstava.

  - Čišćenje javnih površina

Čišćenje javnih površina obuhvaća pranje i pometanje javnih površina, čišćenje pothodnika, linijskog zelenila, Korza po posebnom programu, dječjih igrališta te održavanje čistoće plaža. Za navedene namjene planirana su sredstva u iznosu od 5.473.000,00 kn, od kojeg je iznosa utrošeno 5.427.791,67 kn, odnosno 99,2%.

  - Sanacija divljih deponija

Za sanaciju divljih deponija u 2020. godini planirana su sredstva u iznosu od 683.000,00 kn. Planirana sredstva obuhvaćaju radove sanacije divljih deponija na najkritičnijim lokacijama, odvoz smeća sa područja naselja Rujevica i Mario Genari, sanacija otpada koji sadrži azbest te sakupljanje građevinskog otpada odloženog uz kontejnere za komunalni i reciklažni otpad. Za navedene poslove utrošeno je 682.390,05 kn što je na razini plana.

- ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA

Navedena djelatnost po svom opsegu obuhvaća održavanje zelenih površina i dječjih igrališta, a podrazumijeva košnju, obrezivanje i sakupljanje biološkog otpada s javnih zelenih površina, obnovu, održavanje i njegu drveća, ukrasnog grmlja i drugog bilja, popločenih i nasipanih površina u parkovima, opreme na dječjim igralištima, fitosanitarnu zaštita bilja i biljnog materijala za potrebe održavanja i druge poslove potrebne za održavanje tih površina.

Planirana sredstva za navedene poslove u 2020. godini iznose 14.087.000,00 kn od kojeg iznosa 11.807.000,00 kn odnosi se na održavanje zelenih površina i dječjih igrališta te 2.280.000,00 kn odnosi se na komunalne prioritete po mjesnim odborima, a što je obuhvaćeno ovom komunalnom djelatnošću. U 2020. godini ukupno je utrošeno 13.984.743,59 kn što iznosi 99,3% ukupno planiranih sredstava, a odnosi se na radove održavanja (hortikulturni i građevinski ) parkova i ostalih javnih zelenih površina, održavanje postojećih i nabavku novih klupa i dječjih sprava, uređenje dječjih igrališta, postavu antistres podloge i zamjenu metalnih sjedala gumenim na dječjim igralištima, održavanje spomenika, poslove ažuriranja katastra zelenih površina te realizaciju komunalnih prioriteta po mjesnim odborima. Detaljno izvješće o realizaciji komunalnih prioriteta dano je u Izvješću o realizaciji Plana raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih odbora u razdoblju siječanj – prosinac 2020. godine. U 2020. godini dodatno su raščišćene površine i staze parka uz Put Frane Juretića te je nakon uređenja dijela Kazališnog parka – II. faza ugovoreno jednogodišnje održavanje zelenila istog.

- ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA

Navedena djelatnost po svom opsegu obuhvaća održavanje pothodnika i dizala, plaža, okoliša objekata u vlasništvu Grada i ostalih javnih površina, za koje je aktivnosti u 2020. godini planirano ukupno 8.341.500 kn, od kojih je utrošeno 8.210.491,82 kn, odnosno 98,4%.

  - Održavanje pothodnika i dizala

Održavanje obuhvaća poslove tekućeg održavanja pothodnika i dizala koje se nalazi uz stubište Dolac i održavanje čistoće platformi za osobe s posebnim potrebama na plažnom pojasu u zoni kompleksa Dvoranskog plivališta Kantrida. Planirana sredstva za navedene poslove iznose 528.500,00 kn od kojeg iznosa je utrošeno 483.716,66 kn ili 91,5%. Sredstva su utrošena za tekuće održavanje pokretnih stepenica i muljnih pumpi te opće i panik rasvjete u pothodniku Ivana Zajca, tekuće održavanje dizala uz stubište Dolac koje obuhvaća održavanje opće i panik rasvjete, dnevni pregled, održavanje i servisiranje dizala. Izvedeni su radovi zamjene dotrajalih i neispravnih dijelova u pothodnicima i prolazima te građevinski radovi za njihovo održavanje. Tijekom 2020. godine izvedeno je ličenje pothodnika Ivan Zajc.

  - Održavanje plaža

Održavanje plaža obuhvaća građevinsko zanatske radove, utrošak vode, održavanje razvodnih ormara za privremene priključke i privremene priključke na plažama. Za navedene radove planirana su sredstva u iznosu od 616.000,00 kn od kojeg iznosa je utrošeno 577.833,95 kn ili 93,8% planiranih sredstava za 2020. godinu.

Utrošena sredstva odnose se na građevinsko zanatske radove koji obuhvaćaju  montažu i demontažu plažne i ostale opreme te privremenih priključaka, razne radove kao što su popravci vodovodnih mreža, elektroinstalacija i popravci opreme, utrošak vode i električne energije za privremene priključke na plažama. U sklopu elektro radova izvedeni su privremeni priključci sa održavanjem razvodnih ormara za privremene priključke te održavanje sanitarnih objekata. Tijekom 2020. godine izvedeni su radovi na prioritetnoj sanaciji plaža Lungo mare, Akademija i Igralište, koji su radovi sufinancirani od strane Ministarstva mora, prometa i infrastrukture u iznosu od 180.000,00 kn. Na navedenim je plažama saniran ulaz u more za koje je radove utrošeno sveukupno 203.631,25 kn.

  - Održavanje okoliša objekata u vlasništvu Grada

Za održavanje okoliša objekata u vlasništvu Grada planirana su sredstva u iznosu od 265.000,00 kn od kojeg je iznosa utrošeno 233.880,37 kn ili 88,3%. Izvedeni su interventni radovi u okolišu dječjih vrtića i osnovnih škola,  stadiona Kantrida, bazena Kantrida i atletske dvorane Kantrida, Doma zdravlja u Kumičićevoj ulici, Udruge gluhih i nagluhih, Kluba Srce Rijeka, sportsko-rekreacijskih centara Mlaka, Belveder i Zamet, Doma za starije osobe Kantrida, Riječke razvojne agencije Porin i ostalih objekata čiji okoliš je u vlasništvu Grada. Najčešće se radi o radovima uklanjanja polomljenih grana i stabala, uklanjanju nepoželjne vegetacije i raznog komunalnog otpada, košnji i orezivanju zelenila.

  - Održavanje ostalih javnih površina

Djelatnost održavanje ostalih javnih površina obuhvaća poslove održavanja pješačkih površina, trgova i stubišta, mosta Hrvatskih branitelja, crpne stanice u zoni Koblerovog trga i završetak radova na uređenju dijela Kazališnog parka - II. faza koja se sastoji od dva dijela.

Planom za 2020. godinu za održavanje ostalih javnih površina planirana su sredstva u iznosu od 6.932.000,00 kn od kojeg iznosa je utrošeno 6.915.060,84 kn ili 99,8% i to za tekuće održavanje pješačkih površina, utrošak električne energije za crpnu stanicu i završetak prvog dijela II. faze uređenja Kazališnog parka. Realizacija prvog dijela II. faze uređenja Kazališnog parka bila je započeta krajem 2019. godine za koju je utrošeno 795.991,14 kn u 2019. godini, a radovi su se nastavili u 2020. godini.

Tijekom 2020. godine okončani su radovi i usluga nadzora, preuređena je postojeća skulptura na predmetnoj lokaciji, izgrađena kompletno nova fontana obložena kamenom i cijela strojarnica s opremom te je uređen okolni parter i površine kod ulaza u kazalište i dijelom uz ulicu Ivana Zajca za koje je radove tijekom 2020. godine utrošeno 6.370.817,63 kn.

Također, tijekom 2020. godine radi kvara pumpi na pumpnoj stanici podzemnih voda na Koblerovom trgu bilo je potrebno iste demontirati i zamijeniti novima za što je utrošeno 100.450,00 kn, dok se je 296.766,42 kn utrošilo na održavanje pješačkih površina u središtu grada.

- ODRŽAVANJE GRAĐEVINA, UREĐAJA I PREDMETA JAVNE NAMJENE

Navedena djelatnost po svom opsegu obuhvaća održavanje javnih sanitarnih čvorova, javnih satova, autobusnih čekaonica, postava i održavanje ploča s nazivom ulica, trgova, kućnih brojeva, oznaka Grada, održavanje javnih fontana i ostale urbane opreme za koje je radove u 2020. godini planom osigurano ukupno 3.847.500,00 kn od kojih je realizirano 3.502.093,91 kn ili 91,0%.

  - Održavanje javnih sanitarnih čvorova

Održavanje javnih sanitarnih čvorova obuhvaća radove tekućeg održavanja, utrošak vode, utrošak električne energije te poslove čišćenja istih. Radi uvrštavanja poslova čišćenja u navedenu djelatnost te ugovorenih radova redovnog održavanja planirana sredstva za 2020. godinu iznose 1.094.500,00 kn od kojeg iznosa je utrošeno 1.039.093,97 kn ili 94,9%.

  - Održavanje javnih satova

Za održavanje javnih satova planirana su sredstva u iznosu od 302.000,00 kn od kojeg iznosa je utrošeno 296.934,30 kn ili 98,3%. Troškovi se odnose na radove redovnog održavanja koji uključuju zamjenu dotrajalih dijelova, razne popravke, podešavanje vremena ljeto-zima, utrošak električne energije i atestiranje elektroinstalacija javnih satova.

  - Održavanje autobusnih čekaonica

Održavanje autobusnih čekaonica obuhvaća poslove redovnog održavanja kao što su razni popravci, zamjene dotrajalih ili oštećenih dijelova na autobusnim čekaonicama, građevinske radove i poslove njihova čišćenja. Za navedene poslove planirana su sredstva u iznosu od 362.000,00 kn od kojeg iznosa je utrošeno 83,0% planiranih sredstava, odnosno 300.410,34 kn.

  - Postava i održavanje ploča s nazivom ulica, trgova, kućnih brojeva, oznaka Grada i slično

Navedena djelatnost obuhvaća poslove održavanja panoa postavljenih na ulazu Grada, postavu i održavanje ploča s nazivom ulica, kućnih brojeva i oznaka Grada, utrošak električne energije za panoe i ispitivanje elektroinstalacija. Za navedene poslove planirana su sredstva u iznosu od 31.000,00 kn od kojeg iznosa je utrošeno 19.642,45 kn ili 63,4%.

  - Održavanje javnih fontana

Poslovi održavanja javnih fontana uključuju elektroinstalaterske i građevinsko obrtničke radove, čišćenje, utrošak električne energije, utrošak vode, atestiranje elektroinstalacija u fontanama te je za navedene radove u 2020. godini planirano ukupno 1.251.000,00 kn, od kojih je utrošeno 1.153.556,43 kn odnosno 92,2%.

  - Održavanje ostale urbane opreme

Pod održavanjem ostale urbane opreme razumijeva se održavanje oznaka stajališta, reklamnih stupova, city lighta, plana grada, održavanje spomenika i održavanje broda Uragan. Planom za 2020. godinu osigurano je 807.000,00 kn, a ostvareno 692.456,42 kn što predstavlja 85,8% planiranog iznosa.  Prikazani rashodi odnose se na interventno čišćenje i održavanje oznaka stajališta na više lokacija, obnavljanje natpisa na istima te zamjenu uništene ploče riječke šetnice na lokaciji Donja Orehovica. Od većih zahvata u 2020. godini je realizirana obnova spomenika palim borcima u Ulici Ivana Ćikovića Belog za koje je utrošeno 70.811,63 kn. Također, ostvarena je kapitalna donacija urbane opreme (5 montažnih plažnih kabina, 100 prenosivih ograda i 5 duplih masivnih štandova) koja je temeljem Ugovora o davanju na korištenje svjetlećih reklamnih ormarića (city light) u sklopu autobusnih čekaonica i lokacija za postavljanje reklamnih panoa (jumbo pano) s isporukom urbane opreme sa društvom Europlakat d.o.o., preuzeta u vlasništvo Grada Rijeke bez naknade vrijednosti od ukupno 529.438,25 kn.

- ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

Djelatnost održavanje nerazvrstanih cesta obuhvaća radove održavanja nerazvrstanih cesta i radove čišćenja slivnika.

Planirana sredstva za navedene poslove u 2020. godini iznose 23.822.000,00 kn od kojeg iznosa 18.387.000,00 kn se odnosi na održavanje cesta, 1.592.000,00 kn odnosi se na čišćenje slivnika i 3.843.000,00 kn odnosi se na komunalne prioritete po mjesnim odborima u okviru ove komunalne djelatnosti. Održavanje obuhvaća poslove redovnog održavanja, zimsku službu, izvanredno održavanje, prometne zahvate na cestama, ostale radove u funkciji održavanja cesta, poslove upisa cesta u zemljišne knjige i čišćenje slivnika, a u 2020. godini i nabavu semafora – ITU mehanizam.

U razdoblju od siječnja do prosinca 2020. godine sveukupno za navedene namjene utrošeno je 23.125.249,18 kn što je 97,1% u odnosu na plan. Sveukupni rashodi odnose se na održavanje nerazvrstanih cesta u iznosu od 18.043.093,68 kn i čišćenje slivnika u iznosu od 1.585.706,06 kn te realizaciju komunalnih prioriteta po mjesnim odborima u iznosu od 3.496.449,44 kn. Utrošena sredstva odnose se na radove tekućeg održavanja koji se u pravilu tijekom godine provode kontinuirano. Tijekom 2020. godine izvedeni su radovi redovnog održavanja kao što su manji zahvati na cestama (sanacija asfaltom ulegnuća i raznih oštećenja na cestama), sanacija potpornih, obložnih i ogradnih zidova, održavanje odvodnje oborinskih voda, kemijsko i fizičko uklanjanje nepoželjne vegetacije uz ceste, održavanje zaštitnih metalnih ograda i zaštitnih stupića, održavanje horizontalne, vertikalne i svjetlosne prometne signalizacije, zimska služba od 01.01. do 15.03.2020. godine i od  15.11. do 31.12.2020. godine, održavanje mostova i pješačkih nathodnika, uređenje parkirnih mjesta za invalide, razni prometni zahvati te realizacija komunalnih prioriteta po mjesnim odborima. Detaljno izvješće o realizaciji komunalnih prioriteta dano je u Izvješću o realizaciji Plana raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih odbora u razdoblju siječanj – prosinac 2020. godine.

U 2019. godini sklopljen je Ugovor za rekonstrukciju dijela državne ceste oznake DC 8, dionice 003, 004 i 104 (Krešimirova i Adamićeva ulica) u Rijeci, rekonstrukciju i dogradnju sustava odvodnje otpadnih voda i poboljšanje postojećeg sustava odvodnje na lokaciji križanje Mlaka-I faza-Krešimirova, a koje radove zajednički financiraju Grad Rijeka, Hrvatske ceste i KD Vodovod i kanalizacija. U izvještajnom su razdoblju izvedeni  radovi koji se financiraju iz sredstava Grada Rijeke i to na poboljšanju postojećeg sustava odvodnje, a koji obuhvaćaju pripremne radove, iskope za kanale te postavu odvodnih cijevi i ugradnju slivničkih rešetki. Također, izvedena su sva ispitivanja i geodetska snimanja te dodatni radovi na izvedbi oborinske odvodnje na dijelu nogostupa Krešimirove ulice za potrebe palače šećerane te su postavljeni metalni zaštitni stupići na dijelu Krešimirove ulice. Za navedene je radove sveukupno utrošeno 769.039,65 kn.

Od prometnih zahvata ističe se realizacija ITU projekta - Jačanje sustava javnog prijevoza u sklopu kojeg je izvršena semaforizacija i modernizacija postojećih šest raskrižja i to: raskrižje R1 Liburnijska - HP, raskrižje R2  Zvonimirova – Zametska, raskrižje R48 Liburnijska – Pionirska, raskrižje R49 Liburnijska - Vere Bratonje, raskrižje R52 Čvor Diračje - zapad, raskrižje R53 Čvor Diračje – istok. Postavljena je video oprema, a raskrižja sa novom semaforskom opremom su spojena na gradski prometni centar te je nadograđen postojeći sustav nadzora i regulacije prometa za koje je radove utrošeno sveukupno 2.857.897,12 kn, od čega je iznos od 450.000,00 kn osiguran iz sredstava Grada, a preostali iznos sredstava od 2.407.897,12 kn  osiguran je  iz fondova Europske unije.

- ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

Za održavanje javne rasvjete koja obuhvaća utrošak električne energije za javnu rasvjetu te upravljanje i održavanje javne rasvjete planirana su sredstva u iznosu od 9.467.000,00 kn od kojeg se iznosa 6.552.000,00 kn odnosi na utrošak električne energije za javnu rasvjetu, 2.301.000,00 kn odnosi se na   održavanje i dodatna ulaganja u javnu rasvjetu te 614.000,00 kn odnosi se na komunalne prioritete po mjesnim odborima, a što je obuhvaćeno ovom komunalnom djelatnošću.

U izvještajnom razdoblju utrošeno je 9.459.217,53 kn, odnosno 99,9 % ukupno planiranih sredstava. Rashodi obuhvaćaju utrošak električne energije za javnu rasvjetu u iznosu od 6.551.917,62 kn te troškove održavanja  i dodatna ulaganja u javnu rasvjetu u ukupnom iznosu od 2.293.505,41 kn, dok je za komunalne prioritete utrošeno 613.794,50 kn. Detaljno izvješće o realizaciji komunalnih prioriteta dano je u Izvješću o realizaciji Plana raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih odbora u razdoblju siječanj – prosinac 2020. godine.

- ODRŽAVANJE GROBLJA

Djelatnost održavanja groblja obuhvaća održavanje staza, zelenih površina i biljnog materijala, sanaciju zidova i stubišta, održavanje židovskog groblja na Kozali te održavanje grobova Aleje hrvatskih branitelja poginulih u Domovinskom ratu na Centralnom gradskom groblju Drenova, boraca antifašističke borbe iz Drugog svjetskog rata na groblju Kozala i Oltar križa na groblju Trsat. Za održavanje groblja u 2020. godini planirana su sredstva u iznosu od 2.040.500,00 kn od kojeg iznosa je utrošeno 2.024.908,35 kn ili 99,2%. Izvedeni su radovi tekućeg  održavanja na svim grobljima, a odnose se na održavanje staza, zelenih površina i biljnog materijala. Od pojedinačnih zahvata realizirano je: sanacija fasade mrtvačnice, zida i stepeništa na polju J na groblju Kozala, sanacija sanitarnog čvora i dodatnih prostorija te III. faza sanacije betonskih i kulir staza na poljima G-2-3-4-5-6-7-8  Centralnog gradskog groblja Drenova, sanacija sanitarnog čvora i dodatnih prostorija groblja Zamet. Također, izvedeno je hortikulturno održavanje groblja Gornja Drenova te godišnji radovi građevinskog i hortikulturnog održavanja Aleje hrvatskih branitelja na Centralnom gradskom groblju Drenova, grobova boraca iz Drugog svjetskog rata na groblju Kozala i Oltar križa na groblju Trsat.

- PROVOĐENJE MJERA OBVEZNE PREVENTIVNE DEZINFEKCIJE, DEZINSEKCIJE I DERATIZACIJE

Za provođenje mjera obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području grada te za stručni nadzor nad provedbom mjera DDD-a kojeg temeljem Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti provodi Nastavni zavod za javno zdravstvo, planirana su sredstva u iznosu od 3.110.000,00 kn od kojeg iznosa je utrošeno 3.100.223,38 kn,  odnosno 99,7% od planiranog.

- SAKUPLJANJE NAPUŠTENIH I IZGUBLJENIH ŽIVOTINJA TE NJIHOVO ZBRINJAVANJE I USLUGE HIGIJENIČARSKE SLUŽBE

Djelatnost u svom opsegu obuhvaća poslove sakupljanja lešina uginulih životinja s javnih površina, hvatanje, izolaciju i držanje životinja te udomljavanje pasa i mačaka lutalica. Za navedene poslove planirana su sredstva u iznosu od 922.000,00 kn od kojeg iznosa je utrošeno 921.787,00 kn što je na razini plana.

10. ČIŠĆENJE MORA

Djelatnost u svom opsegu obuhvaća čišćenje mora i obalnog riječkog akvatorija tijekom kupališne sezone i to u razdoblju od 01. lipnja do 15. rujna tekuće godine. Čišćenje podrazumijeva primjenu kemijskih sredstava za disperziju i emulgiranje, sakupljanje krutog otpada s površine mora i slično, postavljanje plutajuće zavjese duž plaže Kostanj i brana oko lokaliteta zagađenja kao i poslove nadzora akvatorija.

Za čišćenje mora planirana su sredstva u iznosu od 586.000,00 kn od kojeg je iznosa utrošeno 585.335,00 kn što je na razini plana.