IZVJEŠĆE

o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu

1.UVOD

Na temelju članka 72. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 46. Statuta Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradsko vijeće Grada Rijeke donijelo je Program održavanja komunalne infrastrukture u 2023. godini („Službene novine Grada Rijeke“ broj 15/22, 12/23 i 17/23)

Odredbom članka 26. Zakona utvrđeno je pod kojim uvjetima predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave može odlukom odrediti i drugu djelatnost koja se smatra komunalnom djelatnosti:

- ako se takvom djelatnošću kontinuirano zadovoljavaju potrebe od životnog značenja za stanovništvo na području jedinice lokalne samouprave

- ako po svom sadržaju i značenju djelatnost predstavlja nezamjenjiv uvjet života i rada u naselju

- ako je pretežno uslužnog karaktera i

- ako se obavlja prema načelima komunalnog gospodarstva.

Program održavanja komunalne infrastrukture u 2023. godini obuhvaća obavljanje slijedećih djelatnosti:

- održavanje čistoće javnih površina (obuhvaća pranje i pometanje javnih površina, čišćenje pothodnika, linijskog zelenila, Korza po posebnom programu, dječjih igrališta, održavanje čistoće plaža, nabavku i postavu košarica za otpad) te sanaciju divljih deponija,

- održavanje javnih zelenih površina koje podrazumijeva održavanje zelenih površina i dječjih igrališta,

- održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima koja obuhvaća održavanja pothodnika i dizala, plaža, okoliša objekata u vlasništvu Grada te ostalih javnih površina,

- održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene, koje uključuje održavanje javnih sanitarnih čvorova, javnih satova, autobusnih čekaonica, postavu i održavanje ploča s imenima naselja, ulica, kućnih brojeva, oznaka grada i sl., održavanje javnih fontana i ostale urbane opreme

- održavanje nerazvrstanih cesta koje obuhvaća održavanje nerazvrstanih cesta i održavanje slivnika,

- održavanje javne rasvjete koja obuhvaća utrošak električne energije za javnu rasvjetu te održavanje instalacija javne rasvjete,

- održavanje groblja kojim poslovima su obuhvaćeni groblje Kozala, groblje Trsat, C.G.G. Drenova, groblje Zamet, Sveti Kuzam, Draga, groblje Donja Drenova i groblje Gornja Drenova, koje uključuje tekuće i investicijsko održavanje kao što je održavanje staza, zelenih površina i biljnog materijala, sanaciju zidova i stubišta, održavanje židovskog groblja na Kozali te održavanje grobova Aleje hrvatskih branitelja poginulih u Domovinskom ratu na Centralnom gradskom groblju Drenova, boraca antifašističke borbe iz 2. svjetskog rata na groblju Kozala i Oltar križa na groblju Trsat,

- provođenje mjera obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije koje obuhvaća poslove preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području grada te stručni nadzor nad provedbom mjera DDD-a kojeg temeljem Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti provodi Nastavni zavod za javno zdravstvo,

- sakupljanje napuštenih i izgubljenih životinja te njihovo zbrinjavanje i usluge higijeničarske službe koje obuhvaća poslove sakupljanja lešina uginulih životinja s javnih površina, hvatanje, izolaciju i držanje životinja te udomljavanje pasa i mačaka lutalica,

- čišćenje mora koje obuhvaća čišćenje mora i obalnog riječkog akvatorija tijekom kupališne sezone.

Potrebna sredstva za realizaciju Programa utvrđena su u iznosu od 13.947.937,00 eura. Planirani izvori financiranja su sredstva komunalne naknade u iznosu od 11.520.855,00 eura, naknade za uporabu javnih cesta koja se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila u iznosu 709.208,00 eura, prihoda od refundacija šteta u iznosu od 18.600,00 eura, prihoda po posebnim ugovorima u iznosu od 176.699,00 eura, prihoda od naknada za poslove naplate naknade za uređenje voda u iznosu od 378.130,00 eura, općih prihoda i primitaka u iznosu od 454.280,00 eura, prenesenog viška prihoda od donacija u iznosu od 26.545,00 eura kao i prenesenog viška od prodaje nefinancijske imovine 663.620,00 eura.

Od planiranih 13.947.937,00 eura do zaključno sa 31. prosinca 2023. godine utrošeno je 11.221.731,66 eura ili 80,45%, a koja su sredstva osigurana iz komunalne naknade u iznosu od 9.582.105,04 eura, naknade za uporabu javnih cesta koja se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila u iznosu od 835.252.62 eura, prihoda od refundacija šteta u iznosu od 17.480,04 eura, prihoda po posebnim ugovorima u iznosu od 165.649,01 eura, prihoda od naknada za poslove naplate naknade za uređenje voda u iznosu od 342.609,65 eura, prihoda od donacija u iznosu od 7.173,75 eura i općih prihoda i primitaka u iznosu od 244.942,80 eura prenesenog viška prihoda od donacija u iznosu od 26.518,75 eura.

U nastavku slijedi kratak opis izvedenih radova održavanja komunalne infrastrukture i utrošenih sredstava.

2. REALIZACIJA PROGRAMA

2.1. Financijski pokazatelji

Tablica 1. Utrošena sredstva za Program održavanja komunalne infrastrukture

| R.br. | O P I S | Izvorni Program za 2023.god. | Tekući Program za 2023.god. | Izvršenje 1 – 12/2023. | Indeks 5/4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA | 1.546.125 | 1.546.125 | 1.500.100,62 | 97,0 |
| 1.1. | Čišćenje javnih površina | 1.423.990 | 1.423.990 | 1.378.149,44 | 96,8 |
| 1.2. | Sanacija divljih deponija | 122.135 | 122.135 | 121.951,18 | 99,9 |
| 2. | ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA | 3.230.289 | 3.230.289 | 2.973.095,48 | 92,0 |
| 3. | ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA | 553.755 | 553.755 | 413.556,69 | 74,7 |
| 3.1. | Održavanje pothodnika i dizala | 103.940 | 103.940 | 62.871,10 | 60,5 |
| 3.2. | Održavanje plaža | 134.850 | 134.850 | 99.015,26 | 73,4 |
| 3.3. | Održavanje okoliša objekata u vlasništvu Grada | 46.370 | 46.370 | 46.037,83 | 99,3 |
| 3.4. | Održavanje ostalih javnih površina (pješačke površine, stubišta, most Hrvatskih branitelja) | 268.595 | 268.595 | 205.632,50 | 76,6 |
| 4. | ODRŽAVANJE GRAĐEVINA, UREĐAJA I PREDMETA JAVNE NAMJENE | 543.900 | 543.900 | 428.969,63 | 78,9 |
| 4.1. | Održavanje javnih sanitarnih čvorova | 191.530 | 191.530 | 161.643,25 | 84,4 |
| 4.2. | Održavanje javnih satova | 40,760 | 40,760 | 38,644,83 | 94,8 |
| 4.3. | Održavanje autobusnih čekaonica | 51.400 | 51.400 | 36.824,74 | 71,6 |
| 4.4. | Postava i održavanje ploča s nazivom ulica, kućnih brojeva, oznaka Grada i slično | 4.910 | 4.910 | 3.327,35 | 67,8 |
| 4.5. | Održavanje javnih fontana | 213.230 | 213.230 | 165.472,98 | 77,6 |
| 4.6. | Održavanje ostale urbane opreme | 42.070 | 42.070 | 23.056,48 | 54,8 |
| 5. | ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA | 4.062.930 | 4.062.930 | 3.491.318,53 | 85,9 |
| 6. | ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE | 3.144.908 | 3.144.908 | 1.546.949,86 | 49,2 |
| 7. | ODRŽAVANJE GROBLJA | 220.070 | 220.070 | 219.272,50 | 99,6 |
| 8. | PROVOĐENJE MJERA OBVEZNE PREVENTIVNE DEZINFEKCIJE, DEZINSEKCIJE I DERATIZACIJE NA PODRUČJU GRADA RIJEKE | 422.075 | 422.075 | 421.674,32 | 99,9 |
| 9. | SAKUPLJANJE NAPUŠTENIH I IZGUBLJENIH ŽIVOTINJA TE NJIHOVO ZBRINJAVANJE I USLUGE HIGIJENIČARSKE SLUŽBE | 145.185 | 145.185 | 150.187,90 | 103,5 |
| 10. | ČIŠĆENJE MORA | 78.700 | 78.700 | 76.606,03 | 97,3 |
|  | SVEUKUPNO: | 13.947.937 | 13.947.937 | 11.221.731,66 | 80,5 |

2.2.Realizacija planiranih radova

- ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA

Djelatnost po svom opsegu obuhvaća poslove čišćenja javnih površina i sanaciju divljih deponija za što je u 2023. godini planirano 1.546.125,00 eura, a utrošeno 1.500.100,62 eura što predstavlja 97% planiranih sredstava.

  - Čišćenje javnih površina

Čišćenje javnih površina obuhvaća pranje i pometanje javnih površina, čišćenje pothodnika, linijskog zelenila, Ulice Korzo po posebnom programu, dječjih igrališta, održavanje čistoće plaža te nabavku i postavu košarica za otpad. Za navedene namjene planirana su sredstva u iznosu od 1.423.990,00 eura, od kojeg je iznosa utrošeno 1.378.149,44 eura, odnosno 96,8%.

  - Sanacija divljih deponija

Za sanaciju divljih deponija u 2023. godini planirana su sredstva u iznosu od 122.135,00 eura. Planirana sredstva obuhvaćaju radove sanacije divljih deponija na najkritičnijim lokacijama, odvoz smeća sa područja naselja Rujevica i Mario Gennari te sakupljanje građevinskog otpada odloženog uz kontejnere za komunalni i reciklažni otpad. Saniraju se divlja odlagališta na području grada i odloženi građevinski otpad putem reciklažnih dvorišta KD „Čistoća“ d.o.o. Unutar aktivnosti sanacije divljih deponija uključene su i ekološke akcije u mjesnim odborima i akcije udruga.

Za navedene poslove u izvještajnom razdoblju utrošeno je 121.951,18 eura što je 99,9 % u odnosu na godišnji plan.

- ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA

Navedena djelatnost po svom opsegu obuhvaća održavanje zelenih površina i dječjih igrališta, a podrazumijeva košnju, orezivanje i sakupljanje biološkog otpada s javnih zelenih površina, obnovu, održavanje i njegu drveća, ukrasnog grmlja i drugog bilja, održavanje popločenih i šljunčanih površina u parkovima, opreme na dječjim igralištima, fitosanitarnu zaštita bilja i biljnog materijala za potrebe održavanja i druge poslove potrebne za održavanje tih površina.

Planirana sredstva za navedene poslove u 2023. godini iznose 3.230.289,00 eura od kojeg iznosa 2.182.565,00 eura odnosi se na održavanje zelenih površina i dječjih igrališta te se iznos od 1.047.724,00 eura odnosi na komunalne prioritete po mjesnim odborima, a što je obuhvaćeno ovom komunalnom djelatnošću. U 2023. godini ukupno je utrošeno 2.973.095,48 eura što iznosi 92 % ukupno planiranih sredstava, od kojeg se iznosa 2.084.968,15 eura odnosi na održavanje zelenih površina i dječjih igrališta, iznos od 888.127,33 eura odnosi se na komunalne prioritete po mjesnim odborima, a što je obuhvaćeno ovom komunalnom djelatnošću. Od većih radova izvedeni su radovi rekonstrukcije igrališta u Šibenskoj ulici te je zamijenjeno 330 m2 asfalta na sportskom igralištu i uređeno je 24 m dužnih betonske staze uz rub igrališta. Izvedeno je dodatno opremanje dječjeg igrališta u sklopu realizacije projekta uređenja i izgradnje outdoor fitnes parka i dječjeg igrališta ispod Vijadukta Svilno. Izvedeno je uređenje parka Kont i Delta na način da je posađeno 10 stabala platana duž Mrtvog kanala na parkiralištu Delta i postavljeno je 9 klupa. Detaljno izvješće o realizaciji komunalnih prioriteta dano je u Izvješću o realizaciji Plana raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih odbora u razdoblju siječanj-prosinac 2023. godine.

- ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA

Navedena djelatnost po svom opsegu obuhvaća održavanje pothodnika i dizala, plaža, okoliša objekata u vlasništvu Grada i ostalih javnih površina, za koje je aktivnosti u 2023. godini planirano ukupno 553.755,00 eura, od kojih je utrošeno 413.556,69 eura, odnosno 74,7%.

Razlozi za neutrošena sredstva u punom obimu vezano uz pojedinačnu djelatnost održavanja naznačena su u nastavku obrazloženja.

  - Održavanje pothodnika i dizala

Održavanje obuhvaća poslove tekućeg održavanja pothodnika i dizala koje se nalazi uz stubište Dolac i održavanje platformi za osobe s posebnim potrebama na plažnom pojasu u zoni kompleksa Dvoranskog plivališta Kantrida. Planirana sredstva za navedene poslove iznose 103.940,00 eura od kojeg iznosa je utrošeno 62.871,10 eura ili 60,5%. Sredstva su utrošena za tekuće održavanje pokretnih stepenica i muljnih pumpi te opće i panik rasvjete u pothodniku Ivana Zajca, tekuće održavanje dizala uz stubište u ulici Dolac koje obuhvaća održavanje opće i panik rasvjete, dnevni pregled, održavanje i servisiranje dizala. Izvedeni su radovi zamjene dotrajalih i neispravnih dijelova u pothodnicima i prolazima te građevinski radovi za njihovo održavanje. Neutrošeni dio sredstava odnosi se na sanaciju dizala u ulici Dolac. Detaljnim pregledom dizala utvrđena je korozija metalne konstrukcije na nepristupačnim mjestima te je potrebno uklanjanje stakala i provedba opsežnih bravarskih radova koji su tijeku.

  - Održavanje plaža

Održavanje plaža obuhvaća građevinsko zanatske radove, utrošak vode, održavanje razvodnih ormara za privremene priključke i privremene priključke na plažama te prioritetnu sanaciju plaža. Za navedene radove planirana su sredstva u iznosu od 134.850,00 eura od kojeg iznosa je utrošeno 99.015,26 eura ili 73,4 % planiranih sredstava za 2023. godinu.

Od radova izvedeno je uređenje i saniranje oštećenja sanitarnog čvora u sklopu bivšeg kampa Preluk, sanirano je oštećenje sunčališta i stepeništa koje služi pristupu plaži Akademija, na plaži Igralište izveden je obalni zid u moru s rukohvatom na mjestu postojeće rampe za ulaz u more slabije pokretnih osoba te je na plaži Vila Nora saniran prilaz samoj plaži i to oštećenja stepenica koje vode na plažu s betoniranjem i uređenjem staze prema istim stepenicama.

Kroz redovno održavanje obavljeni su svi planirani radovi te se preostala neutrošena sredstva odnose na manji utrošak električne energije i vode.

  - Održavanje okoliša objekata u vlasništvu Grada

Za održavanje okoliša objekata u vlasništvu Grada, osiguravaju se sredstva za interventne hortikulturne radove sanacije okoliša dječjih vrtića, osnovnih škola, sportskih dvorana i ostalih objekata u vlasništvu Grada. Najčešće se radi o radovima uklanjanja polomljenih grana i stabala, uklanjanju nepoželjne vegetacije i raznog komunalnog otpada, košnji i orezivanju zelenila. Za navedene radove planirana su sredstva u iznosu od 46.370,00 eura od kojeg je iznosa utrošeno 46.037,83 eura ili 99,3%.

  - Održavanje ostalih javnih površina

Djelatnost održavanje ostalih javnih površina obuhvaća poslove održavanja pješačkih površina, trgova i stubišta, crpne stanice u zoni Koblerovog trga, sanacija stijenskih pokosa na javnim površinama i održavanje kamera na javnim površinama.

Planom za 2023. godinu za održavanje ostalih javnih površina planirana su sredstva u iznosu od 268.595,00 eura od kojeg iznosa je utrošeno 205.632,50 eura ili 76,6%. Radovi obuhvaćaju tekuće održavanje pješačkih površina i utrošak električne energije za crpnu stanicu. Preostala neutrošena sredstva odnose se na manji utrošak električne energije.

- ODRŽAVANJE GRAĐEVINA, UREĐAJA I PREDMETA JAVNE NAMJENE

Navedena djelatnost po svom opsegu obuhvaća održavanje javnih sanitarnih čvorova, javnih satova, autobusnih čekaonica, postava i održavanje ploča s nazivom ulica, trgova, kućnih brojeva, oznaka Grada, održavanje javnih fontana i ostale urbane opreme za koje je radove u 2023. godini planom osigurano ukupno 543.900,00 eura od kojih je realizirano 428.969,63 eura ili 78,9%. Razlozi za neutrošena sredstva u punom obimu vezano uz pojedinačnu djelatnost održavanja naznačena su u nastavku obrazloženja.

  - Održavanje javnih sanitarnih čvorova

Održavanje javnih sanitarnih čvorova obuhvaća radove tekućeg održavanja, utrošak vode, utrošak električne energije te poslove čišćenja istih. Planirana sredstva iznose 191.530,00 eura od kojeg iznosa je utrošeno 161.643,25 eura ili 84,4%.

  - Održavanje javnih satova

Za održavanje javnih satova planirana su sredstva u iznosu od 40.760,00 eura od kojeg iznosa je utrošeno 38.644,83 eura ili 94,8%. Troškovi se odnose na radove redovnog održavanja koji uključuju zamjenu dotrajalih dijelova, razne popravke, podešavanje ljetnog i zimskog računanja vremena, utrošak električne energije i atestiranje elektroinstalacija javnih satova.

  - Održavanje autobusnih čekaonica

Održavanje autobusnih čekaonica obuhvaća poslove redovnog održavanja kao što su razni popravci, zamjene dotrajalih ili oštećenih dijelova na autobusnim čekaonicama, građevinske radove i poslove njihova čišćenja. Za navedene poslove planirana su sredstva u iznosu od 51.400,00 eura od kojeg iznosa je utrošeno 71,6% planiranih sredstava, odnosno 36.824,74 eura. Obzirom da nije bilo drugih potrebnih zahvata za održavanje autobusnih čekaonica sredstva se nisu utrošila u punom obimu.

  - Postava i održavanje ploča s nazivom ulica, trgova, kućnih brojeva, oznaka grada i slično

Navedena djelatnost obuhvaća poslove održavanja panoa postavljenih na ulazu Grada, postavu i održavanje ploča s nazivom ulica, kućnih brojeva i oznaka Grada, utrošak električne energije za panoe i ispitivanje elektroinstalacija. Za navedene poslove planirana su sredstva u iznosu od 4.910,00 eura od kojeg iznosa je sukladno potrebama utrošeno 3.327,35 eura ili 67,8%. Obzirom da nije bilo drugih potrebnih zahvata i zahtjeva za postavu i održavanje ploča s nazivom ulica, trgova, kućnih brojeva, oznaka Grada sredstva se nisu utrošila u punom obimu.

  - Održavanje javnih fontana

Poslovi održavanja javnih fontana uključuju elektroinstalaterske i građevinsko obrtničke radove, čišćenje, utrošak električne energije, utrošak vode, atestiranje elektroinstalacija u fontanama te je za navedene radove u 2023. godini planirano ukupno 213.230,00 eura, od kojih je utrošeno 77,6% planiranih sredstava, odnosno 165.472,98 eura. Preostala neutrošena sredstva odnose se na manji utrošak električne energije.

  - Održavanje ostale urbane opreme

Pod održavanjem ostale urbane opreme razumijeva se održavanje oznaka stajališta, reklamnih stupova, city lighta, plana grada, održavanje oglasnih površina za potrebe mjesnih odbora te održavanje ploča riječkih šetnica. Planom za 2023. godinu osigurano je 42.070,00 eura, a ostvareno 23.056,48 eura što predstavlja 54,8 % planiranog iznosa. Obzirom da nije bilo drugih zahtjeva za održavanje ostale urbane opreme sredstva se nisu utrošila u punom obimu.

- ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

Djelatnost održavanje nerazvrstanih cesta obuhvaća radove održavanja nerazvrstanih cesta, ophodnju, sanaciju potpornih, obložnih i ogradnih zidova i radove čišćenja slivnika, sanaciju odvodnje oborinskih voda, aktivnosti zimske službe, poslove upisa cesta u zemljišne knjige, kao i ostale poslove u funkciji održavanja nerazvrstanih cesta. Planirana sredstva za navedene poslove u 2023. godini iznose 4.062.930,00 eura, od kojeg se iznosa 2.502.430,00 eura, odnosi na održavanje nerazvrstanih cesta, za provedbu sigurnosti i održavanja pješačkih prijelaza 53.090,00 eura, za čišćenje slivnika 237.900,00 eura i iznos od 1.269.510,00 eura odnosi se na održavanje nerazvrstanih cesta-komunalne prioritete po mjesnim odborima u okviru ove komunalne djelatnosti.

Od planiranog iznosa utrošeno je 3.491.318,53 eura, odnosno 85,9 % u odnosu na plan.

Od navedenog iznosa 2.307.266,39 eura odnosi se na održavanje cesta, iznos od 211.284,86 eura odnosi se na čišćenje slivnika te se odnosi na održavanje i sigurnost pješačkih prijelaza 40.653,40 eura i iznos od 932.113,88 eura odnosi se na komunalne prioritete po mjesnim odborima u okviru ove komunalne djelatnosti. Detaljno izvješće o realizaciji komunalnih prioriteta dano je u Izvješću o realizaciji Plana raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih odbora u razdoblju siječanj-prosinac 2023. godine.

Utrošena sredstva odnose se na radove tekućeg održavanja koji se u pravilu tijekom godine provode kontinuirano. Tijekom 2023. godine izvedeni su radovi redovnog održavanja kao što su manji zahvati na cestama (sanacija asfaltom ulegnuća i raznih oštećenja na cestama), sanacija potpornih, obložnih i ogradnih zidova, održavanje odvodnje oborinskih voda, kemijsko i fizičko uklanjanje nepoželjne vegetacije uz ceste, održavanje zaštitnih metalnih ograda i zaštitnih stupića, održavanje horizontalne, vertikalne i svjetlosne prometne signalizacije, održavanje cesta u zimskim uvjetima u periodu od 01.01. do 15.03.2023. godine i od 15.11. do 31.12.2023. godine, održavanje mostova i pješačkih nathodnika, uređenje parkirnih mjesta za invalide, razni prometni zahvati te realizacija komunalnih prioriteta po mjesnim odborima.

Unutar aktivnosti održavanja i sigurnosti pješačkih prijelaza izvedeni su radovi prilagodbe pristupa i kretanja osoba s invaliditetom ugradnjom rampi na nogostupe uz pješačke prijelaze.

- ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

Za održavanje javne rasvjete koja obuhvaća utrošak električne energije za javnu rasvjetu te upravljanje i održavanje javne rasvjete planirana su sredstva u iznosu od 3.144.908,00 eura od kojeg se iznosa 1.782.198,00 eura odnosi na planirana sredstva za utrošak električne energije za javnu rasvjetu. Iznos od 1.052.534,00 eura odnosi se na planirana sredstva za održavanje i dodatna ulaganja u javnu rasvjetu te se planirani iznos od 310.176,00 eura odnosi na komunalne prioritete po mjesnim odborima, a što je obuhvaćeno ovom komunalnom djelatnošću. U izvještajnom razdoblju u odnosu na ukupno planirana sredstva utrošeno je 1.546.949,86 eura, odnosno 49,2% ukupno planiranih sredstava. Rashodi obuhvaćaju utrošak električne energije za javnu rasvjetu u iznosu od 1.399.835,72 eura te troškove održavanja i dodatna ulaganja u javnu rasvjetu u ukupnom iznosu od 124.052,66 eura, dok je za komunalne prioritete utrošeno 23.061,48 eura. Detaljno izvješće o realizaciji komunalnih prioriteta dano je u Izvješću o realizaciji Plana raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih odbora u razdoblju siječanj-prosinac 2023. godine.

Za praćenje realizacije ugovora potreban je stručni nadzor osobito iz razloga što se u 2023. godini započelo sa realizacijom radova vezanih uz modernizaciju javne rasvjete. U obračunskom razdoblju nisu evidentirani svi troškovi izvedenih radova vezani uz održavanje i dodatna ulaganja u javnu rasvjetu kao ni odrađeni radovi unutar aktivnosti komunalnih prioriteta na području mjesnih odbora zbog usuglašavanja stavova stručnog nadzora i izvođača radova o ispravnosti istih, što uključuje dostavu dodatne dokumentacije i mišljenja.

Ukupno izvedeni radovi na poslovima održavanja i dodatnih ulaganja u javnu rasvjetu iznose 893.379,76 eura i izvedeni radovi unutar aktivnosti komunalnih prioriteta na području mjesnih odbora iznose 265.628,02 eura, te će isti iz navedenih razloga teretiti proračunske stavke u 2024. godini. Ukupni trošak iznosi 2.558.843,50 eura a obuhvaća izvedene radove u iznosu od 1.159.007,78 eura i utrošak električne energije od 1.399.835,72 eura te u odnosu na planirana sredstva čini 81,4 % realizirane stavke.

- ODRŽAVANJE GROBLJA

Djelatnost održavanja groblja obuhvaća održavanje staza, zelenih površina i biljnog materijala, sanaciju zidova i stubišta na svih 8 grobalja te održavanje grobova Aleje hrvatskih branitelja poginulih u Domovinskom ratu na Centralnom gradskom groblju Drenova, boraca antifašističke borbe iz 2. svjetskog rata na groblju Kozala i Oltar križa na groblju Trsat. Od većih zahvata izvedeni su radovi na opločenju ispred pomoćnih prostora i odarnica u iznosu od 83.115,00 eura. Za održavanje groblja u 2023. godini planirana su sredstva u iznosu od 220.070,00 eura od kojeg iznosa je utrošeno 219.272,50 eura što čini izvršenje plana od 99,6%.

- PROVOĐENJE MJERA OBVEZNE PREVENTIVNE DEZINFEKCIJE, DEZINSEKCIJE I DERATIZACIJE

Za provođenje mjera obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području grada te stručni nadzor nad provedbom tih mjera koje temeljem Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti provodi Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, planirana su sredstva u iznosu od 422.075,00 eura od kojeg iznosa je utrošeno 421.674,32 eura, odnosno 99,9% od planiranog.

Od ukupnog iznosa u 2023.godini utrošeno je 409.719,98 eura za provođenje mjera dezinsekcije, dok je za nadzor nad provođenjem mjera Nastavnog zavoda za javno zdravstvo utrošen iznos od 11.954,34 eura.

- SAKUPLJANJE NAPUŠTENIH I IZGUBLJENIH ŽIVOTINJA TE NJIHOVO ZBRINJAVANJE I USLUGE HIGIJENIČARSKE SLUŽBE

Temeljem sklopljenog Okvirnog sporazuma sa Veterinarskom stanicom Rijeka koji je na snazi od 01.07.2023 do 30.06.2025. godine i provedbi Zakona o zaštiti životinja obveza Grada je provedba aktivnosti koja u svom opsegu obuhvaća poslove sakupljanja lešina uginulih životinja s javnih površina, hvatanje, izolaciju i držanje životinja te udomljavanje pasa i mačaka lutalica. Za navedene poslove planirana su sredstva u iznosu od 145.185,00 eura od kojeg iznosa je utrošeno 150.187,90 eura što čini izvršenje plana od 103,5%.

- ČIŠĆENJE MORA

Djelatnost u svom opsegu obuhvaća čišćenje mora i obalnog riječkog akvatorija tijekom kupališne sezone. Čišćenje podrazumijeva primjenu kemijskih sredstava za disperziju i emulgiranje, sakupljanje krutog otpada s površine mora i slično, postavljanje plivajućih zavjesa duž plaža i oko lokaliteta zagađenja te nadzor akvatorija. Za čišćenje mora planirana su sredstva u iznosu od 78.700,00 eura od kojeg je iznosa utrošeno 76.606,03 eura, odnosno 97,3% plana.